黄河流域历史遗留废弃矿山治理

项目绩效评价报告

评价机构：国咨项目管理有限公司

日期：2022年12月09日

黄河流域历史遗留废弃矿山治理

项目绩效评价报告

绩效评价工作组  张迪  李雅莉

张颖  谢吉波

冉若男

绩效评价专家组  杨林森  注册会计师

曹毅    高级工程师

汪淑华  高级工程师

韩江波   高级工程师

刘振青  律师

编制人  张颖

审核人  张迪

评价机构：国咨项目管理有限公司

日期：2021年12月09日

摘  要

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，三门峡市陕州区财政局委托国咨项目管理有限公司，对黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目进行绩效评价。

国咨项目管理有限公司通过构建评价指标体系、机构座谈、问卷调查等形式，对黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目进行综合评价。评价结果表明:黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目绩效评价综合得分80.3分，评价结果为“良”。评价过程中，发现该项目实施过程中会存在预算绩效管理意识不强、资金拨付不及时等问题，评价组从资金拨付率、加强废弃矿山环境的后续管护等方面提出优化建议。

目 录

一、概述	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目背景	5

（三）项目基本情况	6

（四）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作简述	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价的依据	7

（三）绩效评价工作过程	9

（四）绩效评价原则、评价方法和标准	17

（五）绩效评价指标体系	18

（六）绩效评价标准及评价等级	21

三、绩效评价分析	21

（一）项目决策情况	21

（二）项目过程情况	23

（三）项目产出情况	24

（四）项目效益情况	26

四、综合绩效评价情况及评价结论	27

（一）综合绩效评价情况	27

（二）总体评价结论	27

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	30

（一）主要经验做法	30

（二）存在的问题及原因分析	30

六、有关建议	31

黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，三门峡市陕州区财政局委托国咨项目管理有限公司，对黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、概述

（一）项目单位基本情况

三门峡市陕州区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导。部门主要职责包括：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责全区自然资源调查监测评价。（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。（五）负责全区自然资源的合理开发利用。（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。（七）按规定权限具体承担城乡规划管理职责。（八）负责统筹全区国土空间生态修复。（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（十）负责管理全区地质勘查和地质工作。（十一）承担全区地质灾害预防和治理。（十二）负责全区矿业权管理工作。（十三）负责全区矿产资源保护与监督工作。（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。（十五）推动全区自然资源和规划领域科技发展。（十六）根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府贯彻落实党中央、国务院、和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律、法规执行情况进行督察。（十七）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。（十八）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（十九）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。（二十）负责陆生野生动植物资源监督管理。（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并指导实施。（二十二）负责推进林业和草原改革相关工作。（二十三）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。（二十四）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。（二十六）监督管理林业和草原中央、省、市拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级、市级和区级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。（二十七）负责林业和草原科技、教育工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）项目背景

三门峡地处黄河中游南岸，临三门峡水库、小浪底水库，三门峡市生态保护事关黄河安澜及中下游生态保护全局，对黄河流域特别是中下游生态保护和高质量发展具有重要意义。三门峡市域内的采矿历史悠久，近年来矿业经济的飞速发展及矿业开发力度的不断加大，矿山生态环境破坏问题日益突出。历史遗留的废弃工矿土地基岩裸露，植被破坏，水土流失加剧，生物多样性减少，生态环境形势严峻；裸露岩土体产生的细颗粒粉尘，既污染了大气环境，弥漫粉尘又对附近居民的生活造成了困扰；废弃矿渣的堆放，容易形成滑坡、崩塌等地质灾害，对当地人民群众的生命财产安全构成威胁。

党的十九大以来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和九届三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部和全国生态环境保护大会要求，坚持新发展理念，坚持全民共治、源头防治、标本兼冶，以京津及周边地区、长三角地区、汾渭平原、黄河流域等区域为重点，为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发﹝2018﹞17号）和《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发﹝2018﹞22号）精神，落实中央和省委、省政府关于露天矿山综合整治工作的部署，统筹露天矿山环保安全开发，有效供给保障矿产资源合理需求，促进全省矿业经济全面转型升级和高质量发展。河南省财政厅  河南省自然资源厅印发《关于下达中央2020年度重点生态保护修复治理资金的通知》（豫财环资[2020]18号），下达中央修复治理资金3600万元用于三门峡市黄河流域历史遗留废弃矿山治理，治理面积344.92公顷，历史遗留工矿废弃地破坏区域共计36处，主要矿山地质环境问题为：露天采石场开采产生的不稳定边坡崩塌、废弃渣堆堆放产生的滑坡、泥石流等地质灾害隐患；采坑、废弃矿渣造成土地资源、地貌景观破坏。

（三）项目基本情况

本项目建设单位为三门峡市陕州区自然资源局。黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目实施主要范围包括陕州区域内8个图斑破坏区域，主要为铝土矿、石灰岩、砂岩露天开采区，治理区内有大量的废弃渣堆、露天采场，露天采坑挖损破坏土地资源，严重影响地形地貌景观，破坏面积为159.17公顷。本项目治理范围只要包括，黄河流域张茅乡沟口村历史遗留废弃矿山治理，黄河流域张茅乡苏村、贯沟村历史遗留废弃矿山治理、黄河流域西李村乡青石岭历史遗留废弃矿山治理，黄河流域观音堂镇石壕村槐沟历史遗留废弃矿山治理，共5个图斑破坏区域，破坏面积约为47.07公顷，主要通过采用危岩清理与削坡工程对不稳定边坡进行整理，对采坑进行回填，对渣堆进行放坡平整，整平后的平台覆土恢复成旱地，平台间的斜坡覆土植树种草，对自然恢复效果不好的区域采取补植树木，恢复植被，修筑排水沟、田埂等工程防治水土流失，并对治理区进行养护。通过对历史遗留工矿废弃土地图斑治理，达到工矿废弃土地图斑全面治理、提高土地资源利用率的目的。详细工程量见表2.1

表2.1陕州区各图斑工作量明细表

| 序号 | 名称 | 损毁面积 （公顷） | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门峡市陕州区西李村青石岭石灰岩矿 | 17.8 | 石方开挖14.21万m3，石方清运14.21万方，客土回填9.8万m3，土地平整17.8hm2，种植小叶杨9800棵，施有机肥26.76t，监测养护1年 |
| 2 | 三门峡市陕州区观音堂镇石壕村槐沟砂岩矿 | 12 | 废渣清运19.62万m3，场地平整6.22hm2，客土回填6.26万m3，施有机肥19.60t，种植刺槐7500棵，小叶杨6850棵，养护1年。 |
| 3 | 三门峡市陕州区张茅乡贯沟村石灰岩矿 | 8.41 | 坡面一般石方开挖2.42万方，清运3.09万m3，客土回填3.09万m3，场地平整8.19hm2，施农家肥1.21t，种植侧柏3900棵，养护3年 |
| 4 | 三门峡市陕州区张茅乡苏村石灰岩矿 | 4.12 | 坡面一般石方开挖1.18万方，清运1.51万m3，客土回填1.51万m3，场地平整4.01hm2，施农家肥0.59t，种植侧柏1900棵，养护3年 |
| 5 | 三门峡市陕州区张茅乡沟口村石灰岩矿 | 4.74 | 土方开挖91275.46m3;挖掘机自卸汽车挖运客土10154.39m3，机械平土20308.78m2，修筑田埂991m，种植侧柏7646株，种植油松1181株，撒播草籽2.03hm2，养护3年 |

（四）项目绩效目标

根据开展历史遗留工矿废弃生态保护修复治理，完成自然资源部下达图斑治理，改善区域生态环境，提升区域生态环境质量，降低区域矿山地质灾害的发生率，保障区域生态安全，促进黄河流域生态保护和高质量发展的年度总体目标，通过对项目资金使用情况，目标完成情况以及综合效益进行绩效评价，考核项目绩效目标的实现情况，核查项目资金使用效果，查找项目实施过程中存在的问题，为进一步做好政策优化、资金分配、项目管理工作提供参考建议。

二、绩效评价工作简述

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的

本次绩效评价以黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目资金为主线，考察资金使用情况、预算执行情況、项目进展情况、完工情况和项目产生的绩效等，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，多维度分析项目实施效果，客观评价项目绩效，并结合项目开展情况，深入分析有关问题、发展趋势与内在需求，对评价过程中发现的问题和不足，提出改进措施与建议，为下一步项目开展提供依据和参考。

2.评价对象及范围

本次评价主要对象为：黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目，项目资金合计1412.5万元，其中包括中央奖补资金800万，其他资金612.5万元，评价组根据收回的基础数据表（含调研），评价共抽查资金1400万元，实际支付268万元。

（二）绩效评价的依据

（1）《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》(财预(2020)10号)；

（2）关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知(财预(2018)167号)；

（3）《财政部关于印发＜预算绩效评价共性指标体系框架＞的通知》(对预(2013)53号)；

（4）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发(2019)10号)；

（5）《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(三发(2020)14号)；

（6）《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》(豫政2018130号)；

（7）《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案》；

（8）《三门峡市露天矿山综合整治三年行动计划（2018-2020年）实施方案》；

（9）《三门峡市矿山地质环境恢复和综合治理规划（2017-2025年）》；

（10）《三门峡市陕州区矿山地质环境恢复和综合治理规划（2017-2025年）》；

（11）项目绩效目标及其他相关资料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况；

（12）其他相关制度和文件。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作期间为2022年11月15日至2022年12月14日，历经前期准备、现场实施、数据分析与报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

1.前期准备工作

各项目建设单位根据财政局绩效评价工作部署要求，基于我公司提供的《绩效评价资料清单》对项目资金使用过程中的相关资料进行汇总、准备，资料交接时间为一周。

2.制定绩效评价指标

评价组就绩效评价工作内容有针对性地学习了解相关政策及管理制度；制定具体的绩效评价工作方案提交财政局、被评价单位进行审核沟并确定绩效目标和绩效评价指标体系。

3.问卷调查

根据项目的内容及绩效评价目标从项目实施带来的各方面效益，设计调查问卷，由财政局和被评价单位共同参与，对受益对象满意度展开调查，调查结束后对调查问卷进行整合分析。问卷调查见下表2.1。

表2.1黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目

绩效评价实地调查问卷

感谢您能在百忙之中抽空来完成本次调查！下面是一些关于黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目的问题，希望您能耐心填写。

1. 您的居住区域为

□张茅乡苏村、贯沟村       □观音堂镇石壕村

2. 您是否了解矿区废弃露天矿山生态修复项目?

□非常了解         □基本了解       □不了解

3. 您认为对矿区废弃露天矿山的修复是否有必要?

□非常有必要       □一般           □没必要

4. 您所居住的地区矿山生态环境如何?

□非常好           □一般           □非常差

5. 您认为项目实施后，是否能够降低地质灾害的发生，达到防灾减灾的目的?

□明显降低         □降低           □没有降低

6. 您认为项目的实施是否能够提高矿区居民的生活水平？

□效果显著         □效果一般       □无效果

7. 您认为项目实施后是否能够降低废弃矿山扬尘现象？

□明显降低         □降低           □没有降低

8. 您认为通过治理，您居住地区的环境有明显改善吗？

□能提高           □提高不明显     □没有提高

9. 您对黄河流域废弃矿山生态修复项目的整体评价？

□非常满意         □比较满意       □不满意

10. 您对目前矿区废弃露天矿山生态修复现状的评价？

□非常满意         □比较满意       □不满意

问卷调查现场：

4. 组织召开线上座谈会

由于疫情原因，为安全起见，工作组根据建设单位提供的项目过程中的相关资料组织绩效评价专家组织召开线上座谈会，通过建立钉钉群等方式进行资料审核，询问答疑，了解项目建设情况并结合指标打分体系进行讨论。

5.整理、分析资料

整理、分析资料，对获取的资料进行归纳整理；结合座谈会专家意见对相关数据进行统计分析；对发现的问题进行研讨和核实。

6.撰写绩效评价报告

根据整理分析资料，撰写绩效评价报告，对黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目资金使用情况进行总体评价，并对评价过程中发现的问题提出改进的意见和建议。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次绩效评价坚持科学公正、公开透明、统筹兼顾、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，以定量和定性、线上座谈相结合的方式进行，采取比较法、因素分析法、公众评判法、等评价方法，依据计划标准、行业标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。现场调研主要采用座谈、访谈、査阅资料、实地走访等方式进行。现场评价通过发放基础数据表，统计收集数据资料等形式进行，依据现场调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，综合分析进行全面总体评价。

（五）绩效评价指标体系

本次评价指标体系按照决策-过程-产出-效益的逻辑路径分层设定，划分为4项一级指标，12项二级指标，25项三级指标，总分值100分，一是决策(15分)，主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。二是过程(25分)，主要评价资金到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。三是产出(35分)，主要评价修复废弃矿山数量、修复废弃矿山面积、验收合格率、地质环境稳定程度、与周边生态状况的和谐度、土地利用与国土空间规划的符合度、编制勘查设计及时性、按时开工率、及时完工率、成本控制。四是效益(25分)，主要评价带动社会资本投资率、矿山地质灾害隐患、群众生命财产安全保障、生态环境改善情况、露天矿场扬尘情况、露天矿场视觉污染、公众满意度。具体绩效评价指标体系及指标解释见下表2.2：

表2.2   黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目

绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有经过科学论证、有明确标准及测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 6 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 8 | 修复废弃矿山数量 | 4 | 项目是否达到既定的废弃矿山修复数量 |
|  |  |  |  | 修复废弃矿山面积 | 4 | 项目是否达到既定的矿山修复面积 |
|  |  | 产出质量 | 19 | 验收合格率 | 4 | 项目工程验收合格率 |
|  |  |  |  | 地质环境稳定程度 | 6 | 修复后的地质环境稳定程度 |
|  |  |  |  | 与周边生态状况的和谐度 | 6 | 修复后与周边生态状况的和谐度 |
|  |  |  |  | 土地利用与国土空间规划的符合度 | 3 | 修复后土地利用与国土空间规划的符合度 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 编制勘查设计及时性 | 2 | 按时启动并编制勘查设计 |
|  |  |  |  | 按时开工率 | 2 | 项目按时开工率 |
|  |  |  |  | 及时完工率 | 2 | 项目完工率 |
|  |  | 产出成本 | 2 | 成本控制 | 2 | 项目建设成本是否超预算。如未完工项目，则按当期是否存在工程量追加等情况进行预估计算 |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 10 | 带动社会资本投资率 | 2 | 带动社会资本投资 |
|  |  |  |  | 矿山地质灾害隐患 | 4 | 对实施区域矿山地质灾害隐患改善情况 |
|  |  |  |  | 群众生命财产安全保障 | 4 | 对实施区域群众生命财产安全保障改善情况 |
|  |  | 生态效益 | 9 | 生态环境改善情况 | 3 | 改善当地生态环境情况 |
|  |  |  |  | 露天矿场扬尘情况 | 3 | 实施区域露天矿山扬尘改善情况 |
|  |  |  |  | 露天矿场视觉污染 | 3 | 实施区域露天矿山视觉污染改善情况 |
|  |  | 满意度 | 6 | 公众满意度 | 6 | 实施区域受益人群对改善环境质量满意度 |

（六）绩效评价标准及评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评分标准以计划标准和行业标准为主，同时依据实际情况参照其他相关标准。

绩效评价采取定量和定性相结合的比较方法，总分由各项指标的得分汇总计算形成。总分为100分。绩效评价结果分为优、良、中、差4个等级，其中90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目决策下设“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”三个二级指标，权重15分，综合得分13.8分。单项得分率为92%。各项三级指标得分情况见下表3.1：

表3.1  黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目

绩效评价决策指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 1、立项合法合规(1分) 2、项目立项与部门职责范围相符(0.5分) 3、项目属于公共财政支持范围(0.5分) | 2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1、项目按规定程序申请设立(1分) 2、审批文件、材料符合要求范性(1分) 3、事前经过评估、集体决策(1分) | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 1、项目有绩效目标(0.5分) 2、绩效目标与工作内容相关(0.5分) 3、预期产出和效果符合正常水平(2分)。若项目无绩效标，该指标不得分。 | 3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1、绩效目标细化(1分) 2、指标值清晰可衡量(1分) 3、指标与计划数相对应(1分 | 3 | 2.4 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 1、预算编制是否经过科学论证;(1分) 2、预算内容与项目内容是否匹配;(0.5分) 3、预算额度测算依据是否充分。(0.5分) | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1、预算资金分配依据是否充分;(1分) 2、资金分配额度是否合理。(1分) | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 15 | 13.8 |

决策指标部分主要得分点：根据《关于下达中央2020年度重点生态保护修复治理资金的通知》（豫财环资【2020】18号）文件要求，下达中央补助资金3600万元用于三门峡市黄河流域历史遗留废弃矿山治理，三门峡市三门峡市陕州区自然资源局按照文件要求编制项目实施方案，勘察设计报告，立项依据充分，绩效目标明确，根据开展历史遗留工矿废弃生态保护修复治理，完成自然资源部下达图斑治理，改善区域生态环境，提升区域生态环境质量，降低区域矿山地质灾害的发生率，保障区域生态安全，促进黄河流域生态保护和高质量发展，符合实际情况。项目的预算编制经过科学论证，预算资金分配合理。

（二）项目过程情况

本项目过程下设“资金管理”、“组织实施”两个二级指标，权重25分，综合得分15.2分。单项得分率为60.8%。各项三级指标得分情况见下表：

表4  黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目

绩效评价过程指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 到位率≤100％，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值×到位率;到位率＜100％，且对项目开展造成不良影响，除按照指标分值到位率计算外，还应酌情扣分。 | 3 | 0.8 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 执行率100％，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值到位率;执行率＜100％，且对项目开展造成不良影响，除按照指标分值执行率计算外，还应酌情扣分 | 6 | 3.6 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分) 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途(2分) 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分) | 6 | 4.6 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分) 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(3分) | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) 2、项目调整及支出调整手续是否完备(2分) 3、项目合同书、检查记录等资料是否齐全并及时归档（2分） | 5 | 3.2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 25 | 15.2 |

过程指标部分主要得分点：项目单位具备完善的财务管理和资金制度，并严格按照制度管理和使用资金。

过程指标部分主要扣分点：根据资金使用及拨付情况，项目预算申报金额为1412.5万元，其中包括中央奖补资金800万，其他资金612.5万元，2021年度申请中央奖补资金268万元，执行资金268万元，预算资金到位率33.5%，根据评价组收回的数据资料，中央奖补资金800万，主要用于黄河流域张茅乡苏村、贯沟村历史遗留废弃矿山治理、黄河流域西李村乡青石岭历史遗留废弃矿山治理两个标段（第一、三标段）的实施，剩余两个标段（第二、四标段）的实施资金来源为出售废弃矿石收入，该部分资金不具备支付凭证以及合同协议等相关资料，绩效评价专家组对于该部分资金到位情况及执行情况无法给予准确的判断，整体而言，资金到位率及资金执行率较低。

（三）项目产出情况

本项目产出下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个二级指标，权重35分，综合得分31分。单项得分率为88.57%。各项三级指标得分情况见下表：

表5  黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目

绩效评价产出指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 8 | 修复废弃矿山数量 | 项目计划实施共涉及8个矿区，达到该数量本项得满分，未达到酌情减分 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 修复废弃矿山面积 | 项目涉及矿山修复面积159.17公顷，达到该目标本项得满分，未达到酌情减分 | 4 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 19 | 验收合格率 | 项目竣工验收合格率达到95%，本项得满分，未达到本项不得分 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 地质环境稳定程度 | 修复后的地质环境稳定程度明显改善该项得满分，反之该项不得分 | 6 | 5.8 |
|  |  |  |  | 与周边生态状况的和谐度 | 修复后与周边生态状况的和谐度明显提升该项得满分，房子该项不得分 | 6 | 4.6 |
|  |  |  |  | 土地利用与国土空间规划的符合度 | 修复后土地利用与国土空间规划的符合度该项得满分，反之该项不得分 | 3 | 2.2 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 编制勘查设计及时性 | 按计划时间编制勘查设计该项得满分，延期一个月扣一分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 按时开工率 | 按合同约定时间开工该项得满分，延期一个月扣一分 | 2 | 1.4 |
|  |  |  |  | 及时完工率 | 按合同约定时间完工该项得满分，延期一个月扣一分 | 2 | 1.2 |
|  |  | 产出成本 | 2 | 成本控制 | 项目建设成本≤申报数据该项得满分，反之该项不得分 | 2 | 1.8 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 35 | 31 |

产出指标部分主要得分点：黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目陕州区域内本次实施范围主要包括黄河流域张茅乡沟口村历史遗留废弃矿山治理，黄河流域张茅乡苏村、贯沟村历史遗留废弃矿山治理、黄河流域西李村乡青石岭历史遗留废弃矿山治理，黄河流域观音堂镇石壕村槐沟历史遗留废弃矿山治理，共5个图斑破坏区域，破坏面积约为47.07公顷，根据项目资料，修复废弃矿山数量及治理面积符合项目实施计划的要求。

项目实施通过采用危岩清理与削坡工程对不稳定边坡进行整理，对采坑进行回填，对渣堆进行放坡平整，整平后的平台覆土恢复成旱地，平台间的斜坡覆土植树种草，对自然恢复效果不好的区域采取补植树木，种植侧柏、小叶杨等植被，修筑排水沟、田埂等一系列工程有效地防治水土流失，并对治理区进行养护，降低了矿山地质灾害的发生率，提高了整体地质环境的稳定性，进一步优化了矿山区域与周边区域的环境和谐度。项目建设成本及预算编制符合项目申报计划的要求。项目实施涉及的矿区修复数量及修复面积达到既定目标。

根据工作组收回的数据，项目第一标段与第三标段具备完善的招投标资料、项目施工合同、验收资料、审计资料等工程资料，第二标段与第四标段验收资料完善，项目各标段验收合格率均达到95%以上。

产出指标部分主要扣分点：项目第一标段与第三标段具备完善的招投标资料、项目施工合同、验收资料、审计资料等工程资料，第二标段与第四标段施工合同相关资料不完善，验收合格率及项目开工完工时间无法判断，经专家组沟通，该项扣除相应分数。

（四）项目效益情况

本项目效益下设“社会效益”、“生态效益”、“满意度”三个二级指标，权重25分，综合得分20.3分。单项得分率为81.2%。各项三级指标得分情况见下表：

表6  黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目

绩效评价效益指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 10 | 带动社会资本投资 | 项目实施带动社会资本投资该项得满分，反之该项不得分 | 3 | 1.1 |
|  |  |  |  | 矿山地质灾害隐患 | 项目实施区域矿山地质灾害隐患明显改善该项得满分，反之该项不得分 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 群众生命财产安全保障 | 项目实施区域群众生命财产安全得到明显保障该项得满分，反之该项不得分 | 4 | 4 |
|  |  | 生态效益 | 9 | 生态环境改善情况 | 项目实施区域生态环境情况得到明显改善该项得满分，反之该项不得分 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 露天矿场扬尘情况 | 项目实施区域露天矿山扬尘情况得到明显改善该项得满分，反之该项不得分 | 3 | 1.6 |
|  |  |  |  | 露天矿场视觉污染 | 项目实施区域露天矿山视觉污染得到明显改善该项得满分，反之该项不得分 | 3 | 3 |
|  |  | 满意度 | 6 | 公众满意度 | 满意度=(满意*100％ +一般*60％+不满意*20％)满意度≥90％得满分，90％＞满意度≥60％按满意度*本项标准分值计算，满意度60％以下不得分 | 6 | 4.6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 25 | 20.3 |

效益指标部分主要得分点：历史遗留的废弃工矿土地基岩裸露，植被破坏，水土流失加剧，生物多样性减少，生态环境形势严峻；裸露岩土体产生的细颗粒粉尘，既污染了大气环境，弥漫粉尘又对附近居民的生活造成了困扰；废弃矿渣的堆放，容易形成滑坡、崩塌等地质灾害，对当地人民群众的生命财产安全构成威胁。项目的实施，将有效减少陕州区区域内历史遗留废弃工矿土地存量，明显提升区域生态环境质量，对于矿区的治理将有效的降低水土流失以及滑坡坍塌等自然灾害的发生，进一步优化了区域内的生态环境质量，不仅保障了区域内群众的生命财产安全，而且改善了居民的生活质量，公众满意度较高，项目的实施有力的促进三门峡市生态文明建设和高质量发展迈上新的台阶。

效益指标部分主要扣分点：根据工作组收回的问卷调查数据，在随机调查的问卷中，仍有部分居民反映矿区存在扬尘现象，由于目前处于项目实施完成的初期阶段，矿区环境的进一步改善仍需要完善的养护工作，建立健全的养护管理制度，促使矿区的生态环境得到持续的改善与发展。

四、综合绩效评价情况及评价结论

（一）综合绩效评价情况

总体看，黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目完成绩效目标合理明确、矿区治理效果明显，基本达到了预期的社会及生态效益，项目实施区域群众满意度较高，但也存在立项依据不充分、资金到位率偏低、项目实施管理制度不完善、项目整体资金使用及验收、开工完工资料缺失等问题。

（二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系，经基础数据采集、分析、访谈等过程，评价组对黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目进行客观评价。项目总体得分为80.3分，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预202010号)明确的评价等级设置，该项目评价等级为“良”。具体得分情况见下表：

表2   黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目

绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.6 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2.4 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 0.8 |
|  |  |  | 预算执行率 | 6 | 3.6 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 4.6 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3.2 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 修复废弃矿山数量 | 4 | 4 |
|  |  |  | 修复废弃矿山面积 | 4 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 验收合格率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 地质环境稳定程度 | 6 | 5.8 |
|  |  |  | 与周边生态状况的和谐度 | 6 | 4.6 |
|  |  |  | 土地利用与国土空间规划的符合度 | 3 | 2.2 |
|  |  | 产出时效 | 编制勘查设计及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 按时开工率 | 2 | 1.4 |
|  |  |  | 及时完工率 | 2 | 1.2 |
|  |  | 产出成本 | 成本控制 | 2 | 1.8 |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 带动社会资本投资 | 3 | 1.1 |
|  |  |  | 矿山地质灾害隐患 | 3 | 3 |
|  |  |  | 群众生命财产安全保障 | 4 | 4 |
|  |  | 生态效益 | 生态环境改善情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 露天矿场扬尘情况 | 3 | 1.6 |
|  |  |  | 露天矿场视觉污染 | 3 | 3 |
|  |  | 满意度 | 公众满意度 | 6 | 4.6 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 80.3 |

五、主要经验及做法

黄河流域历史遗留废弃矿山治理项目实施旨在改善历史遗留矿区的生态环境，保障矿区居民的生命财产安全，主要经验及做法如下：

- 绩效目标明确。项目绩效目标明确，根据开展历史遗留工矿废弃生态保护修复治理，完成自然资源部下达图斑治理，改善区域生态环境，提升区域生态环境质量，降低区域矿山地质灾害的发生率，保障区域生态安全，促进黄河流域生态保护和高质量发展，符合实际情况。

- 财务制度健全，资金使用合理。项目的预算编制经过科学论证，预算资金分配合理。财务及资金管理制度健全，支付手续合规，且项目实施过程中能够严格按照管理制度执行。

- 项目实施效果显著。本次项目主要针对陕州区5个历史遗留废弃矿山的综合环境治理，治理面积达到47.07公顷，通过项目实施，达到了预期的社会效益及生态效益，使矿区的生态环境有了很大的改善，提高了整体地质环境的稳定性，进一步优化了矿山区域与周边区域的环境和谐度。有效减少了陕州区区域内历史遗留废弃工矿土地存量，明显提升区域生态环境质量，对于矿区的治理将有效的降低水土流失以及滑坡坍塌等自然灾害的发生，进一步优化了区域内的生态环境质量，不仅保障了区域内群众的生命财产安全，而且改善了居民的生活质量。

六、存在的问题及相关建议

1.工作档案不够完善，分类有序。评价组在绩效评价过程中发现项目前期可研报告及二、四标段合同及支付相关材料不够完善。对于财政资金以外的项目资金监管意识不足，没有建立完善的监管程序，因此无法监控绩效目标完成情况。

相关建议：构建全过程预算绩效管理链条，提高绩效评价工作的意识。通过在申请预算阶段明确绩效目标、在运行阶段进行绩效监控、并在不同节点实施绩效自评价既能有效保障政策目标的实现，又不会干预项目决策和实施。提高绩效评价工作意识，有利于提高工作效率，能及时发现项目实施过程中存在的问题，及时予以完善和纠正。加强项目档案的管理，项目实施情况及实施结果，档案归整完善有利于总结工作中的不足，及时查找原因，使工作做到有理有据。

2.资金拨付效率有待提高。评价组根据资金使用及拨付情况，项目预算申报金额为1412.5万元，其中包括中央奖补资金800万，其他资金612.5万元，执行资金268万元，预算资金到位率33.5%，整体而言，资金到位率及资金执行率较低。

相关建议：提高各部门执行协调力度，提高资金拨付率。通过年度绩效管理工作的开展，发现在项目的执行中，各部门协调配合还需要进一步加强，在以后的工作中强化部门协调，提高工作效率，争取项目资金按时拨付，令相关负责人查找原因，并加以分析制定解决方案，防止再次出现不达标现象。必要时可以与考核机制挂钩，促使其加以重视。

3.缺乏完善的后期养护制度。通过项目的实施矿区生态环境的治理已经初见成效，但环境的改善需要持续的管护，对项目实施区域缺乏长期有效的养护措施及制度以保障矿区生态可持续的改善和提高。

相关建议：陕州区域内的历史遗留废弃矿山点多面广，部分地区废弃采坑连片聚集，渣堆顺坡堆放，严重影响周边地形地貌景观，损毁土地资源，严重影响黄河干流生态安全。黄河流域废弃矿山治理工程的实施具有重要的社会意义和生态意义，但项目完工验收并非项目的完结，建立长期有效的养护制度，健全的养护管理机制，确保矿区环境可持续的改善和提高才能将项目实施的社会效益和生态效益最大化，切实做好绿色发展，把黄河建设成传承历史的文脉河、造福人民的幸福河。