2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目绩效评价报告

评价机构：国咨项目管理有限公司

日期：2022年12月09日

2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目绩效评价报告

绩效评价工作组  张迪  李雅莉

张颖  谢吉波

冉若男

绩效评价专家组  杨林森  注册会计师

曹毅   高级工程师

汪淑华  高级工程师

韩江波   高级工程师

刘振青  律师

编制人  张颖

审核人  张迪

评价机构：国咨项目管理有限公司

日期：2021年12月09日

摘  要

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，三门峡市陕州区财政局委托国咨项目管理有限公司，对2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目进行绩效评价。

国咨项目管理有限公司通过构建评价指标体系、机构座谈、问卷调查等形式，对2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目进行综合评价。评价结果表明:2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目绩效评价综合得分88.1分，评价结果为“良”。评价过程中，发现该项目实施过程中存在增加就业情况不高等问题，评价组从跟进资金扶持单位增加就业能力提升情况,加强资金使用后期监管力度等方面提出优化建议。

目 录

一、概述	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目背景	5

（三）项目基本情况	6

（四）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作简述	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价的依据	7

（三）绩效评价工作过程	9

（四）绩效评价原则、评价方法和标准	17

（五）绩效评价指标体系	18

（六）绩效评价标准及评价等级	21

三、绩效评价分析	21

（一）项目决策情况	21

（二）项目过程情况	23

（三）项目产出情况	24

（四）项目效益情况	26

四、综合绩效评价情况及评价结论	27

（一）综合绩效评价情况	27

（二）总体评价结论	27

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	30

（一）主要经验做法	30

（二）存在的问题及原因分析	30

六、有关建议	31

2021年“三大改造”暨5G、工业互联网

项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，三门峡市陕州区财政局委托国咨项目管理有限公司，对2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、概述

（一）项目单位基本情况

三门峡市陕州区工业信息化和科技局是区政府工作部门，彻落实党中央关于工业、信息化和科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职贵过程中坚持和加强党对工业、信息化和科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

- 贯彻执行国家有关工业和信息化的法律、法规和方针政策。（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议；（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；（四）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建品设；（五）负贵提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向，国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，织实施国家和省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、智能制造和新兴产业发展。（七）拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；（八）负全区中小企业，民经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；（九）承担工业领域信息安全管理责任。（十）负责全区工业和信息化领城对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施，指导各乡（镇）开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；

（二）项目背景

近年来，当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，信息技术日新月异。5G与工业互联网的融合将加速数字中国、智慧社会建设，加速中国新型工业化进程，为中国经济发展注入新动能。在数字中国、智慧社会建设和新型工业化发展进程中，“5G+工业互联网”将主要发挥基础性作用、聚合性作用、融合性作用，推动产业升级与行业转型。

5G是工业互联网发展的关键使能技术。5G可有效解决工业有线技术移动性差、组网不灵活、特殊环境铺设困难等问题，突破现有工业无线技术在可靠性、连接密度、传输能力等方面的局限，有效满足大规模数据采集和感知、精准操控、远程控制等工业生产需要，不断提升工业互联网网络基础能力，拓展工业互联网融合创新业态，成为工业互联网纵深发展的强大动能。另一方面，工业互联网将为5G应用开辟广阔空间。5G的真正价值在于支撑实体经济的高质量发展，迫切需要与实体经济融合应用创新。我国工业具有完整的产业链、多元的行业生态、广阔的市场纵深，尤其是大量仍处于工业2.0、工业3.0阶段的传统产业企业加快数字化、网络化、智能化改造进程，将为5G提供极为丰富的应用场景，开辟极为广阔的发展空间，支撑5G不断发挥商用价值、释放发展红利，向更高质量、更高水平加快迈进。

（三）项目基本情况

本项目主管单位为三门峡市陕州区工业信息化和科技局。2021年下达三大改造”暨5G、工业互联网项目专项资金共894.54万元，全部为市级资金。其中，开曼铝业（三门峡）有限公司50万元。河南骏通车辆有限公司196.82万元。三门峡奥科化工有限公司84.25万元。三门峡鑫宇磨料磨具有限公司134.79万元。三门峡神通碳素有限公司210万元。河南恒康铝业有限公司140万元。三门峡富达水泥有限责任公司78.68万元。

（四）项目绩效目标

年度完成实施“三大改造”项目7个，其中实施技术改造项目3个，实施绿色化改造项目2个，实施智能化改造项目1个，创建智能工厂1个。

二、绩效评价工作简述

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的

本次绩效评价以2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目资金为主线，考察资金使用情况、预算执行情況、项目进展情况、完工情况和项目产生的绩效等，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，多维度分析项目实施效果，客观评价项目绩效，并结合项目开展情况，深入分析有关问题、发展趋势与内在需求，对评价过程中发现的问题和不足，提出改进措施与建议，为下一步项目开展提供依据和参考。

2.评价对象及范围

本次评价主要对象为：2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目专项资金，项目资金合计894.54万元，全部为市级资金，评价组根据收回的基础数据表（含调研），评价共抽查资金894.54万元，实际支付894.54万元。

（二）绩效评价的依据

（1）《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预(2020)10号）；

（2）关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预(2018)167号）；

（3）《财政部关于印发＜预算绩效评价共性指标体系框架＞的通知》；

（4）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发(2019)10号）；

（5）《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发(2020)14号）；

（6）《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》；

（7）《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》；

（10）项目绩效目标及其他相关资料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况；

（11）其他相关制度和文件。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作期间为2022年11月15日至2022年12月14日，历经前期准备、现场实施、数据分析与报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

1.前期准备工作

各项目建设单位根据财政局绩效评价工作部署要求，基于我公司提供的《绩效评价资料清单》对项目资金使用过程中的相关资料进行汇总、准备，资料交接时间为一周。

2.制定绩效评价指标

评价组就绩效评价工作内容有针对性地学习了解相关政策及管理制度；制定具体的绩效评价工作方案提交财政局、被评价单位进行审核沟并确定绩效目标和绩效评价指标体系。

3.问卷调查

根据项目的内容及绩效评价目标从项目实施带来的各方面效益，设计调查问卷，由财政局和被评价单位共同参与，对受益对象满意度展开调查，调查结束后对调查问卷进行整合分析。问卷调查见下表2.1。

2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目绩效评价

实地调查问卷

感谢您能在百忙之中抽空来完成本次调查！下面是一些关于2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目的问题，希望您能耐心填写。

1. 企业类型:

□国有企业    □民营企业   □集体企业   □股份合作企业

□中外合资经营企业

2. 从业人数:

□20人以下     □21-300人    □301-1000人     □1000人以上

3. 所属产业类别:

□第一产业      □第二产业    □第三产业

4. 你是否了解工业互联网

□了解          □不太了解    □不了解

5. 企业目前是否需要工业互联网

□迫切需要      □可有可无    □不需要

6. 是否愿意为推进工业互联网建设做出投资

□愿意          □不愿意

7. 如何看待工业互联网前景

□工业互联网是大势所趋、前景广阔

□还需观望，充满不确定性           □说不清

8.工业互联网信息化的应用是否降低了企业的生产成本？

□是         □否

9. 工业互联网信息化的应用是否提高了企业生产的效率和生产的安全系数？

□是          □否

10. 工业互联网信息化的应用是否达到节能降耗的效果？

□是          □否

问卷调查现场：

4. 组织召开线上座谈会

由于疫情原因，为安全起见，工作组根据建设单位提供的项目过程中的相关资料组织绩效评价专家组织召开线上座谈会，通过建立钉钉群等方式进行资料审核，询问答疑，了解项目建设情况并结合指标打分体系进行讨论。

5.整理、分析资料

整理、分析资料，对获取的资料进行归纳整理；结合座谈会专家意见对相关数据进行统计分析；对发现的问题进行研讨和核实。

6.撰写绩效评价报告

根据整理分析资料，撰写绩效评价报告，对2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目资金使用情况进行总体评价，并对评价过程中发现的问题提出改进的意见和建议。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次绩效评价坚持科学公正、公开透明、统筹兼顾、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，以定量和定性、线上座谈相结合的方式进行，采取比较法、因素分析法、公众评判法、等评价方法，依据计划标准、行业标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。现场调研主要采用座谈、访谈、査阅资料、实地走访等方式进行。现场评价通过发放基础数据表，统计收集数据资料等形式进行，依据现场调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，综合分析进行全面总体评价。

（五）绩效评价指标体系

本次评价指标体系按照决策-过程-产出-效益的逻辑路径分层设定，划分为4项一级指标，12项二级指标，25项三级指标，总分值100分，一是决策(15分)，主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。二是过程(25分)，主要评价资金到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。三是产出(35分)，主要评价支持企业数量、实施三大改造项目数量、创建智能工厂数量、奖补对象符合度、验收项目合格率、资金拨付及时性、扶持项目完工及时性、成本控制。四是效益(25分)，主要评价关键工序数控化率、吸纳就业能力、提升企业生产效能、优化产业布局、工业“三废”达标率、受益企业满意度。具体绩效评价指标体系及指标解释见下表2.2：

表2.2   2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目

绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目设立是否有明确政策规定，是否为促进事业发展所必须，文件依据、相关资料提供是否充分。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 资金投入明确性 | 2 | 资金预算是否细化、具体、准确，具有可操作性。资金用途和开支范围是否明确。资金支出进度是否明确、细化、股学合理 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有经过科学论证、有明确标准及测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 6 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 资金使用是否合法合规、真实有据。项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账，账务处理是否及时、规范。会计信息是否真实、完整，管理建议是否切合实际 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 15 | 支持企业数量 | 6 | 项目实施所支持的企业数量 |
|  |  |  |  | 实施三大改造项目数量 | 5 | 项目实施设计改造项目数量 |
|  |  |  |  | 创建智能工厂数量 | 4 | 项目实施创建智能工厂数量 |
|  |  | 产出质量 | 8 | 奖补对象符合度 | 3 | 项目涉及奖补企业符合度 |
|  |  |  |  | 验收项目合格率 | 5 | 项目验收合格率 |
|  |  | 产出时效 | 8 | 资金拨付及时性 | 4 | 资金拨付及时程度 |
|  |  |  |  | 扶持项目完工及时性 | 4 | 项目所扶持项目是否及时完工 |
|  |  | 产出成本 | 4 | 成本控制 | 4 | 反映项目建设成本控制情况 |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 6 | 关键工序数控化率 | 2 | 关键工序数控化率是否达标 |
|  |  |  |  | 吸纳就业能力 | 4 | 项目实施企业吸纳就业能力是否提升 |
|  |  | 经济效益 | 6 | 提升企业生产效能 | 3 | 反映项目实施对企业生产效率的提升程度 |
|  |  |  |  | 优化产业布局 | 3 | 反映项目实施对优化该区域产业布局产生的影响 |
|  |  | 生态效益 | 6 | 工业“三废”达标率 | 6 | 反映项目实施企业工业“三废”排放是否达标 |
|  |  | 满意度 | 7 | 受益企业满意度 | 7 | 满意度=(满意*100％ +一般*60％+不满意*20％)满意度≥90％得满分，90％＞满意度≥60％按满意度*本项标准分值计算，满意度60％以下不得分 |

（六）绩效评价标准及评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评分标准以计划标准和行业标准为主，同时依据实际情况参照其他相关标准。

绩效评价采取定量和定性相结合的比较方法，总分由各项指标的得分汇总计算形成。总分为100分。绩效评价结果分为优、良、中、差4个等级，其中90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目决策下设“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”三个二级指标，权重15分，综合得分14.3分。单项得分率为95.3%。各项三级指标得分情况见下表3.1：

表3.1  2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目

绩效评价决策指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 1、立项合法合规(1分) 2、项目立项与部门职责范围相符(0.5分) 3、项目属于公共财政支持范围(0.5分) | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1、项目按规定程序申请设立(1分) 2、审批文件、材料符合要求范性(1分) 3、事前经过评估、集体决策(1分) | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 1、项目有绩效目标(0.5分) 2、绩效目标与工作内容相关(0.5分) 3、预期产出和效果符合正常水平(2分)。若项目无绩效标，该指标不得分。 | 3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1、绩效目标细化(1分) 2、指标值清晰可衡量(1分) 3、指标与计划数相对应(1分 | 3 | 2.8 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 1、预算编制是否经过科学论证;(1分) 2、预算内容与项目内容是否匹配;(0.5分) 3、预算额度测算依据是否充分。(0.5分) | 2 | 1.8 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1、预算资金分配依据是否充分;(1分) 2、资金分配额度是否合理。(1分) | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 15 | 14.3 |

决策指标部分主要得分点：根据《三门峡市工业和信息化局  三门峡市财政局关于印发<三门峡市“三大改造”暨5G、工业互联网项目管理办法（修订）>的通知》（三工信[2021]64号）文件的要求，项目建设单位向三门峡市工业和信息化局 、三门峡市财政局提交《关于推荐申报2021年度“三大改造”暨5G、工业互联网项目专项资金的请示》（三陕工信科〔2021〕60号），开曼铝业（三门峡）有限公司申请市级智能工厂、河南骏通车辆有限特种车数字化车间改造项目、三门峡奥科化工有限公司废气治理绿色化改造项目、三门峡鑫宇磨料磨具有限公司年产两万吨白刚玉深加工技术改造项目、三门峡神通碳素有限公司铝用阳极绿色节能改造项目、三门峡锦江矿业有限公司申请三门峡市工业互联网平台，河南恒康铝业有限公司220台400KA电解槽优化节能技术改造项目，宁波蓝源产城集团有限公司申请刚玉联工业互联网大数据平台，三门峡富达水泥有限责任公司5G+智能化生产线技术改造项目，2021年第一批“三大改造”暨5G、工业互联网项目经陕州区工信和财政部门联合进行现场查看、资料初审，经各县（市、区）现场核查、资料审查、行文推荐，三门峡市组织专家评审、第三方专项审计、会议审议等程序，确定三门峡神通碳素有限公司铝用阳极绿色节能改造项目等42个项目为2021年第一批“三大改造”暨5G、工业互联网项目支持项目，符合申报条件，项目立项依据充分、立项程序规范，资金分配合理。项目绩效目标清晰明确，列设了技术改造项目3个、实施绿色化改造项目2个、实施智能化改造项目1个、创建智能工厂1个。绩效目标明确清晰。

（二）项目过程情况

本项目过程下设“资金管理”、“组织实施”两个二级指标，权重25分，综合得分21.8分。单项得分率为87.2%。各项三级指标得分情况见下表：

表4  2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目

绩效评价过程指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 到位率≤100％，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值×到位率;到位率＜100％，且对项目开展造成不良影响，除按照指标分值到位率计算外，还应酌情扣分。 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 执行率100％，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值到位率;执行率＜100％，且对项目开展造成不良影响，除按照指标分值执行率计算外，还应酌情扣分 | 6 | 5.8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分) 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途(2分) 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分) | 6 | 5.2 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分) 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(3分) | 5 | 3.6 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) 2、项目调整及支出调整手续是否完备(2分) 3、项目合同书、检查记录等资料是否齐全并及时归档（2分） | 5 | 4.2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 25 | 21.8 |

过程指标部分主要得分点：根据三门峡市财政局《关于下达2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目专项资金的通知》（三财预[2021]648号）文件精神， 拨付2021年第一批“三大改造”暨5C、工业互联网项目专项资金894.54万元，其中：河南恒康铝业有限公司140万元，三门峡富达水泥制品有限责任公司78.68万元，三门峡鑫宇磨料磨具有限公司134.79万元，三门峡奥科化工有限公司84.25万元，三门峡神通碳素有限公司210万元，河南骏通车辆有限公司196.82万元，开曼铝业（三门峡）有限公司50万元，全年拨付894.54万元，执行894.54万元，资金到位率100%，资金执行率100%。项目建设单位具备完善的财务管理制度且资金使用能够严格按照制度执行。

过程指标部分主要扣分点：项目建设单位未制定该项资金使用相关的资金管理制度。

（三）项目产出情况

本项目产出下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个二级指标，权重35分，综合得分33.4分。单项得分率为95.4%。各项三级指标得分情况见下表：

表5  2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目

绩效评价产出指标得分表

| 一 级 指 标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 15 | 支持企业数量 | 项目计划实施共涉及7个企业，达到该数量本项得满分，未达到酌情减分 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 实施三大改造项目数量 | 项目计划实施共涉及改造项目6个，达到该数量本项得满分，未达到酌情减分 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 创建智能工厂数量 | 项目计划实施计划建设智能工厂1个，达到该数量本项得满分，未达到酌情减分 | 4 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 8 | 奖补对象符合度 | 项目涉及奖补企业全部符合政策要求本项得满分，未达到酌情减分 | 3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 验收项目合格率 | 各企业项目验收合格率达90%以上本项得满分，未达到酌情减分 | 5 | 4.2 |
|  |  | 产出时效 | 8 | 资金拨付及时性 | 资金按计划拨付该项得满分，延期一个月扣一分 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 扶持项目完工及时性 | 按合同约定时间完工该项得满分，延期一个月扣一分 | 4 | 4 |
|  |  | 产 出 成 本 | 4 | 成本控制 | 项目建设成本≤申报数据该项得满分，反之该项不得分 | 4 | 3.6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 35 | 33.4 |

产出指标部分主要得分点：项目资金共支持智能化改造企业七家，支持数量符合申报数，项目资金共支持技术改造项目3个，分别是：（1）三门峡鑫宇磨料磨具有限公司年产两万吨白刚玉深加工技术改造项目；（2）河南恒康铝业有限公司220台400KA电解槽优化节能技术改造项目；（3）三门峡富达水泥有限责任公司5G+智能化生产线技术改造项目。支持绿色化改造项目2个，分别是：（1）三门峡奥科化工有限公司废气治理绿色化改造项目；（2）三门峡神通碳素有限公司铝用阳极绿色节能改造项目。支持智能化改造项目1个，分别是：河南骏通车辆有限特种车数字化车间改造项目创建智能工厂1个。分别是：开曼铝业（三门峡）有限公司申请市级智能工厂。以上扶持项目均按照合同约定完工，奖补对象符合度较高，满足本次资金奖补条件。

产出指标主要扣分点：部分项目的项目验收资料未能及时提交，验收合格率酌情减分。

（四）项目效益情况

本项目效益下设“社会效益”、“生态效益”、“经济效益”“满意度”四个二级指标，权重25分，综合得分18.6分。单项得分率为74.4%。各项三级指标得分情况见下表：

表6  2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目

绩效评价效益指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 6 | 关键工序数控化率 | 关键程序数控化率达到60%该项得满分，未达到则酌情减分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 吸纳就业能力 | 项目实施企业吸纳就业能力是否提升该项得满分，反之酌情减分 | 4 | 2.8 |
|  |  | 经 济 效 益 | 6 | 提升企业生产效能 | 项目实施企业生产效率提高显著该项满分，反之酌情减分 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 优化产业布局 | 项目实施对优化该区域产业布局产生积极影响该项得满分，反之酌情减分 | 3 | 2 |
|  |  | 生态效益 | 6 | 工业“三废”达标率 | 项目实施企业工业“三废”排放达标则该项得满分，反之酌情减分 | 6 | 4.4 |
|  |  | 满意度 | 7 | 受益企业满意度 | 满意度=(满意*100％ +一般*60％+不满意*20％)满意度≥90％得满分，90％＞满意度≥60％按满意度*本项标准分值计算，满意度60％以下不得分 | 7 | 5.4 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 25 | 18.6 |

效益指标部分主要得分点：根据资金扶持项目资料，各建设项目建设单位关键工序数控化率均达到60%以上，项目的实施利用工业无线、5G等技术建设工厂内无线网络，实现生产环节网络全覆盖，支持更灵活的生产线动态重构。强化对工业互联网区域发展的统筹规划，面向关键基础设施、产业支撑能力等核心要素，形成区域互补的协同发展机制。根据不同区域制造业发展水平，结合国家新型工业化产业示范基地建设，遴选一批产业特色鲜明、转型需求迫切、地方政府积极性高、在工业互联网应用部署方面已取得一定成效的地区，因地制宜开展产业示范基地建设，探索形成不同地区、不同层次的工业互联网发展路径和模式，并逐步形成各有特色、相互带动的区域发展格局。各受益企业满意度较高，对于优化区域产业结构，提高企业生产效益，降低企业生产能耗有深远的意义

效益指标部分主要扣分点：根据项目扶持企业所提供的资料，无法预估2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目的扶持对各企业吸引增加就业能力，工业“三废”排放率的降低情况没有确切的数据支持。

四、综合绩效评价情况及评价结论

（一）综合绩效评价情况

总体看，2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目完成绩效目标情况良好，资金拨付率和资金执行率高，绩效目标完成情况良好，财务管理制度健全，资金拨付程序合规，资金扶持企业及扶持项目符合申报情况，具体存在验收资料不完善，缺乏专项资金使用管理制度，项目实施后对于提升企业吸纳就业情况缺乏后期追踪及报告等问题。

（二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系，经基础数据采集、分析、访谈等过程，评价组对2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目进行客观评价。项目总体得分为88.1分，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预202010号)明确的评价等级设置，该项目评价等级为“良”。具体得分情况见下表：

表2   2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目

绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.7 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2.8 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 6 | 5.8 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 5.2 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 3.6 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.2 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 支持企业数量 | 6 | 6 |
|  |  |  | 实施三大改造项目数量 | 5 | 5 |
|  |  |  | 创建智能工厂数量 | 4 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 奖补对象符合度 | 3 | 2.6 |
|  |  |  | 验收项目合格率 | 5 | 4.2 |
|  |  | 产出时效 | 资金拨付及时性 | 4 | 4 |
|  |  |  | 扶持项目完工及时性 | 4 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 成本控制 | 4 | 3.6 |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 关键工序数控化率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 吸纳就业能力 | 4 | 2.8 |
|  |  | 经济效益 | 提升企业生产效能 | 3 | 2 |
|  |  |  | 优化产业布局 | 3 | 2 |
|  |  | 生态效益 | 工业“三废”达标率 | 6 | 4.4 |
|  |  | 满意度 | 受益企业满意度 | 7 | 5.4 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 88.1 |

五、主要经验及做法

工业互联网网络是实现人、机器、车间、企业等主体以及设计、研发、生产、管理、服务等产业链各环节的全要素泛在互联的基础，是工业智能化的“血液循环系统”，包括工业企业内网和工业企业外网，工业企业内网实现工厂内生产装备、信息采集设备、生产管理系统和人等生产要素的广泛互联，2021年“三大改造”暨5G、工业互联网项目实施旨在实现供应链系统和企业生产系统精准对接、产品全生命周期管理和智能化服务，主要经验及做法如下：

- 项目实施过程效率高。项目申报程序合规，资金申报及资金使用严格按照文件要求。本项目涉及7个企业，各企业的项目建设均能够按照合同约定完成建设，项目整体实施效率高，各部门工作配合协调、高效。

- 资金拨付率和执行率较较高。资金拨付及使用程序规范合理，资金拨付率和执行率均达到100%，资金按预期时间拨付和使用，是发挥项目的社会效益和生态效益的重要保障。

- 社会效益明显。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式，有利于加速智能制造发展，更大范围、更高效率、更加精准地优化生产资源配置，促进传统产业转型升级，催生新技术、新业态、新模式，为智能化企业建设提供新动能。

六、存在的问题及相关建议

1.项目实施后对于企业的吸引就业增加情况没有相应的调查和协助工作。

相关建议：跟进资金扶持单位增加就业能力提升情况。进一步追踪资金扶持企业的吸引高科技人才的状况，大力培育工业互联网技术人才和应用创新型人才；鼓励工业互联网技术创新人才投身形式多样的科普教育活动。创新人才使用机制，畅通高校、科研机构和企业间人才流动渠道，支持专业技术人才在工业互联网组织任职或承担相关任务；发展工业互联网专业人才市场，优化人才评价激励制度，建立科学的人才评价体系，充分发挥人才积极性、主动性；拓展知识、技术、技能和管理要素参与分配途径，完善技术入股、股权期权激励、科技成果转化收益分配等机制；为工业互联网领域高端人才引进开辟绿色通道。为各企业引进高科技人才提供更大的便利，资金执行结束并不能作为整个项目的完结，还需进一步了解和协助工作，使资金使用的社会效益最大化。

2.资金拨付后的后续监督工作不够完善。

相关建议：起好资金扶持后续的监督作用。资金拨付单位设立工业互联网工作组，设置相应的监督考核制度，督促检查各企业资金使用落实情况，对工业互联网重大决策、政策实施提供咨询评估。建立各企业工业互联网发展情况动态监测和第三方评估机制，开展定期测评和滚动调整。制定具体监督方案，为后续更多企业完成三大改造提供扎实的经验基础。