# 附件三：

# 三门峡兰馨置业有限公司预重整工作

# 工程造价机构选聘文件

为加快推动三门峡兰馨置业有限公司（下称兰馨公司）圣唐·江山樾问题楼盘处置化解工作，三门峡市陕州区人民政府成立圣唐·江 山樾问题楼盘处置化解工作专班（下称领导小组），并公开选聘确定兰馨公司预重整工作临时管理人（下称临时管理人）负责完成相关工作。现因工作需要，决定面向社会公开招募工程造价咨询机构提供专业辅助服务工作，具体内容如下：

一、预重整企业基本情况

(一)企业信息

兰馨公司成立于2017年05月17日，统一社会信用代码：91411200MA410F0307，工商注册号：411291000011622。法定代表人为胡梅平。登记住所为三门峡市陕州公园北大街东排八号。经营范围：房地产开发及经营。公司资质为房地产开发企业二级资质，资质证书，证书编号：411203032 ，发证机关为三门峡市住房和城乡建设局，主体资格合法。

（二）项目概况

兰馨公司圣唐·江山樾房地产开发项目位于商务中心区迎宾大道西、伯阳路北，由兰馨公司开发建设，总投资约4.4亿元，总建筑面积15.8万㎡。项目占地共48.5亩，其中住宅用地28.3亩，商业用地20.2亩。2019年3月项目开工，2022年初停工至今。停工时，1#、2#、3#住宅楼共348套住房接近完工，已销售245套。以上系初步了解情况，详情竞聘机构仍须自行调查核实。

（三）企业资产现状及相关资料情况

项目工地现由兰馨公司留守人员和部分购房户看管，未售房屋已被司法查封；现有企业会计账册、凭证等财务资料（不确保资料完整），及临时管理人受理债权申报材料和尽职调查所获相关材料等。专业机构可在公告期内先行查看了解并在确认能够满足工作需要后，再行申报竞聘。

二、工程咨询工作内容及要求

（一）工程咨询专业工作内容

1.对圣唐江山樾项目前期已完成工程总量及各施工单位所完成的工程进行工程量和工程造价审查、确定，提供造价咨询等相关专业服务，并出具专项工程造价咨询报告；

2.对圣唐江山樾项目未完工程进行工作面划分和后期续建工程量预算及投资规模测算等，负责编制控制价及工程量清单等工程预算编制工作，并出具相关工作成果；

3.对圣唐江山樾项目相关工程款债权进行审查协助，就工程款债权的已完工程量出具专项造价咨询报告；

4.后期如续建施工，对圣唐江山樾项目建设实施阶段全程跟踪造价控制，负责各个结算费用及工程量清单的编制及审核，出具跟踪审核报告书，包括但不限于设计变更的造价、技术核定的造价、现场签证的造价、零星工程的造价、增项工程的造价等；

5.根据预重整工作实际情况需要，管理人需造价机构提供的其他专业服务，包括但不限于：

（1）负责竣工结算审核工作，提供造价咨询等相关专业服务，并出具跟踪结算审核书；

（2）在提供造价咨询等专业服务过程中，定期提交的相应报表；

（3）协助管理人处理与施工方的谈判，参与施工合同相关条款的审核及答疑；

（4）根据实际需要，应领导小组和临时管理人要求提供其他专业服务。

6.以上涉及续建过程中的工作事项，届时再行协商确定。

（二）其他工作要求

1.按要求列席债权人会议，就相关专业问题予以回复，不能现场答复的，应在3日内书面答复；

2.应要求对与本案有关的破产衍生诉讼案件出具相关说明，必要时派员支持庭审；

3.预重整、重整(或清算)程序中其他需要工程造价机构咨询核算的事项，根据管理人的要求，针对专门事项出具意见或报告，且不再另行收费。如对复工续建工程继续提供工程造价咨询服务的另商。

4.案件终结时，根据管理人要求对预重整（重整或破产清算）工作，进行项目审查核算并出具相应专业报告。

5.领导小组或临时管理人交办的其他相关工作。

三、申报承诺事项

1.工程造价咨询机构不存在法律、司法解释规定的回避情形，与债权人、债务人及其股东或其相关人员不存在利害关系，不存在其他可能影响作出公正判断的关系；

2.工程造价咨询机构承诺近五年在经营活动中未受重大行政处罚等重大违法、违规记录或行为；

3.工程造价咨询机构需承诺积极配合预重整工作，并根据预重整进度向领导小组或管理人随时提供专业咨询及解答；

4.工程造价咨询机构承诺对拟派出项目团队负责人、工作人员人数、工作人员具备的技术职称、资格证书需满足本项目的工作质量及时间要求，同意先行提供工作结果，应当在规定时间内出具报告；

5.有意参与本案选任的工程造价咨询机构，可联系指定联系人获取兰馨公司相关信息，从而制定工作方案；

6.承诺工作过程中往来的差旅费、食宿费自理；

7.按要求列席债权人会议，对提出的相关问题予以回复，不能现场答复的，应在3日内书面答复；

8.因预重整工作需要，工程造价咨询机构须在入选后30日内出具工程造价报告初稿，正式盖章报告按管理人要求出具；

9.选定的工程造价咨询机构不能按期完成服务工作，经临时管理人或领导小组催告后仍未在合理期限内完成服务工作的，或履职不适当不能满足企业破产、重整工作需要的，无条件接受领导小组或管理人解聘、更换决定。且工程造价咨询机构未收取的费用不再收取，并在指定期限内向管理人或者新聘工程造价咨询机构移交其已接收的资料，拒不移交资料的自愿承担法律责任；

10.工程造价咨询机构经评选确定后，另行协商签订聘用合同，届时或将在招聘公告、本选聘文件和该机构申报竞聘条件基础上，再次协商确定合同条款，最终以实际签约内容为准。未尽事宜且无法商定的，以招聘公告和本选聘文件内容为据。

四、费用说明

工程造价咨询机构进行服务费用报价时，应当依照有关规定、参照本专业行业收费标准及本地同类市场服务价格水平，但服务报价最高以不超过12万元为限（仅限对项目前期已完成工程总量及各施工单位所完成的工程进行工程量和工程造价审查、确定，对未完工程进行工作面划分和后期续建工程量预算等；对于后续参与楼盘复工续建工作中提供相关服务的费用另行协商确定）。竞聘机构服务报价将作为评选条件之一纳入综合考量，超过限额报价的竞聘机构不予选聘。本次报价必须明确具体金额，只提供计算方式的，按废标处理。

鉴于预重整阶段的程序特殊性和兰馨公司实际情况，项目的工程造价咨询机构入选后，或将出现前期垫资完成工作并对施工企业施工价款未经判决、未经决算或者已完工程造价等情况出具相关专业鉴定报告和服务成果、配合临时管理人完成各项预重整及后续工作的情形。如后续人民法院受理兰馨公司破产、重整案件，该报酬将参考中报标价报请债权人会议审查后确定并计入破产费用依法清偿；如预重整后未被人民法院受理破产案件，工程造价咨询机构报酬金额和支付办法将由专业机构与领导小组按照本行业标准、结合市场水平和支付能力等情况商议确定，具有不确定性和支付风险，即：管理人不承担最终支付保障责任。提请专业机构在悉知并确认可接受上述情况后，再行报名竞聘。

五、报名条件

1.工程造价咨询机构需为在中华人民共和国境内依法设立并存续的工程造价咨询机构，具备独立的法人资格；

2.工程造价咨询机构派遣到现场的造价工作人员必须健全、专业配套。所派驻项目负责人必须为注册造价工程师，派驻人员数量必须满足项目需要；

3.工程造价咨询机构需具有工程造价司法鉴定资质，经河南省高级人民法院备案在册的工程造价咨询机构；

4.工程造价咨询机构需具有房地产破产项目未完工程及续建造价编审经验；

5.近三年内具有从事过房地产开发项目工程造价业务的能力和工作业绩，办理过破产（清算、重整或预重整）案件、问题楼盘工程造价或者大型房地产企业工程造价等类似业务；

6.近五年在经营活动中未受重大行政处罚等重大违法、违规记录或行为；

7.非河南省本地设立的工程造价咨询机构，应在河南省内有办公场所或分支机构。

六、报名及评选方式

（一）报名方式

1.意向竞选机构应于2025年 9 月  5 日前向招聘方提交书面报名申请书。

2.竞选机构应于报名期限届满前提交书面申请书一式三份及光盘一张（内存申请书电子版）至招聘方指定联系人处。

申请书应包括：竞选机构资料（营业执照复印件，机构资格证书复印件，法定代表人身份证明文件及身份证复印件，授权委托书原件及受托人身份证复印件，申报机构的情况说明）、相应资质（包括但不限于国家司法鉴定人、破产管理人等专业资质、项目负责工程师造价工程师注册证书、造价员资格证书、专业技术职称证书等）、团队人员履历、业绩资料，并附相关证明资料、报价方案（包含收费标准及优惠比例）、工作方案、联系方式以及选聘机构认为需要提交的其他相关资料。

3.所有材料需编制成册并加盖公章，装订密封后递交至招聘方联系人处。

4.提交方式：按照上述时间通过电子邮箱将盖章后的电子扫描件提交至指定电子邮箱，纸质件应于2025年  9 月   5日前提交，通过邮寄方式提交，但应确保招聘方于2025年  9 月  5  日前收到。

联系人：          段京丽

联系电话：   15138181275

电子邮箱：          841530437@qq.com

（邮寄）地址：   三门峡市现代服务业开发区明珠大厦13层河南共同律师事务所。

（二）评选方式

1.组成或将包括领导小组工作人员、购房户、公司股东代表、人大代表、政协委员等适当人员参加的7人评选小组，于申报期限届满后在领导小组主持下，按招聘文件要求对竞选机构进行书面审查评选（内容包括但不限于工作方案、资质、业绩经验、报价、时间、配合度等综合因素），并择优评选确定一家工程造价咨询机构。如应聘机构为一家的，经审查符合报名条件的，可直接确认为本案工程造价咨询机构；

2.竞选机构为二家及以上的，由评选小组的评审人员打分评议，得分最高的机构指定为案件工程造价咨询机构，得分第二名的机构为备选工程造价咨询机构，得分相同的，由评选人员投票决定为案件工程造价咨询机构或备选工程造价咨询机构。竞选机构当选后不履职或履职不符合约定的，临时管理人有权予以解聘，并与备选机构签约或另行选聘更换。

七、其他

1.本次评选采取书面评审方式，以申请人提交书面材料为准，未被选定的机构不再另行通知。

2.参与本次评审的费用由申报机构自理，申报材料不予退回。

3.选聘机构的进场时间以管理人通知的时间为准。

4.本公告的最终解释权归三门峡市陕州区圣唐江山樾问题楼盘处置化解工作专班领导小组和兰馨公司临时管理人所有。

三门峡兰馨置业有限公司预重整工作管理人

二〇二五年八月   日