
三门峡市陕州区西张村镇2026年中央预算内以工代赈项目
“租购聘”询价公告
各潜在供应商、自然人:
按照河南省以工代赈项目村民自建工作相关要求，现对三门峡市陕州区西张村镇2026年中央预算内以工代赈项目中所需租用的机械、购买的材料和专业人员招聘询价相关事项公告如下，欢迎符合条件的潜在供应商和相关技术人员参加本项目报价。
一、项目基本概况
1.项目名称:三门峡市陕州区西张村镇2026年中央预算内以工代赈项目。
2.项目建设地址:陕州区西张村镇宜村、东沟村。
3.项目建设内容:新建道路3681米，修建农作物晾晒场2061平方米,人工湿地1405平方米，铺设污水管网1024米，修建污水井43个，修建挡土墙76米，砖砌涵洞55米。
4.项目资金来源:项目总投资423.81万元，其中中央预算内以工代赈资金400万元，自筹资金23.81万元。
5.项目业主:三门峡市陕州区西张村镇人民政府。
6.项目建设方式:村民自建。
7.项目建设期限:6个月。
二、项目租购聘内容
(一)拟租赁机械机具清单及预估数量
	序号
	型号
	预估数量
	租赁方式

	1
	挖掘机
	6台
	按小时计算

	2
	小型压路机
	3台
	按小时计算

	3
	打夯机(电动/汽油)
	6台
	按天计算

	4
	搅拌机
	3台
	按天计算

	5
	振动棒
	9套
	按天计算

	6
	振动梁
	3台
	按天计算

	7
	农用三轮车
	10辆
	按天计算

	8
	运渣车
	3辆
	按小时计算

	9
	洒水车
	3辆
	按小时计算

	10
	发电机(50KW)
	3台
	按小时计算

	11
	路面切割机(φ500mm)
	3台
	按米计算

	12
	磨光机
	3台
	按天计算

	13
	电焊机(BX1-400)
	3台
	按天计算

	14
	手提式电钻(220v)
	3把
	按天计算

	15
	PE管道焊接机
	2台
	按天计算

	16
	水平仪(激光，精度±1mm)
	1台
	按天计算

	17
	GPS测量仪
	1台
	按天计算


注：以上拟租赁机械机具报价含税费、运输费、维修费、燃油费、发电机费及上下车费，且需运输至指定地点。
(二)采购材料清单及预估数量
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量

	1
	碎石、卵石、砾石
	5-40mm
	立方米
	2853

	2
	砂(机砂或洗砂)
	中(粗)砂
	立方米
	1798

	3
	水泥
	32.5
	吨
	1338

	4
	水泥
	P.O42.5
	吨
	302

	5
	钢筋
	综合
	吨
	7.891

	6
	HDPE双壁波纹管 
	外径315mm以内
	米
	1043

	7
	铸铁井盖、井座
	φ700重型
	套
	54

	8
	塑料检查井井筒
	直径315mm以内
	套
	54

	9
	烧结煤矸石普通砖
	240*115*53
	千块
	52

	10
	混凝土彩色步砖 
	300mm*150mm*50mm
	千块
	2.32


注：以上拟采购材料报价含税费、运输及上下车搬运费等，若损坏原有路面及路基由供货方照价赔偿并负责修复，含农村道路承重范围，若损坏原有路面及路基由供货方照价赔偿并负责修复。
(三)招聘专业技术人员岗位及要求
	序号
	岗位
名称
	招聘
数量
	岗位职贵
	资格条件

	1
	技术员
	
1
	1.组织学习和实施相关的技术标准、规范和质量检验标准；
2.全面负责施工和生产过程中安全、质量和进度等技术问题，协助加强项目的整体管理，组织制订工程建设计划；
3.负责分项和关键工序的技术澄清，负责工序的技术协调，处理技术问题，监督整改措施的实施；
4.主持制定安全技术措施，指导项目开展质量控制小组活动；
5.指导、监督各施工队的技术、质量、安全检查，组织隐蔽工程验收和分项工程验收，参加单位工程质量评价；
6.负责项目技术资料和项目信息化管理，负责整理、处理竣工文件的归档工作。
	具有二级建造师资格证书，具2年以上工程施工经验，无不良记录；能够服从安排，听从指挥。

	2
	资料员
	1
	1.按照要求收集整理项目前期、建设中及验收阶段资料，确保完整规范；
2.建立文字与电子档案分类体系，妥善保管纸质与电子档案，做到“随产生、随收集、随归档”；
3.督促施工、质量监督等组按期报送资料，核查资料完整性与合规性，缺失或不合规的及时协调补充；
4.督促施工、质量监督等组按期报送资料，核查资料完整性与合规性，缺失或不合规的及时协调补充；
5.配合项目验收与审计，提供所需档案，验收后按要求将档案分类移交县级行业主管部门、乡镇及村委会。
	1.年满18周岁，具备独立民事责任能力，无违法犯罪记录，服从项目理事。会管理，遵守以工代赈相关规定。
2.有1年及以上工程档案管理或行政文书工作经验，熟悉以工代赈流程或村级项目资料管理经验者优先。
3.掌握档案分类整理规范，熟练使用办公软件。4.工作细致严谨、责任心强，具备沟通协调能力。

	3
	监理单位
	1
	负责本项目的监理公司的总监、监理员需具有较强的业务工作水平。
1.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；
2.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；
3.验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；
4.处置发现的质量问题和安全事故隐患；
5.进行工程计量、参与工程变更的审查和处理；
6.完成其范围内的检查、旁站、巡视、记录、汇报等工作，组织编写监理日志，参与编写监理月报；
7.收集、汇总、参与整理监理文件资料；
8.参与工程竣工预验收和竣工验收。
	现场总监理工程师需具有监理工程师注册证书，
其他监理员具有监理员相应证书，有相关项目管理经验，有监理工程师等专业知识。


三、相关要求
(一)供应商资格要求
1.具有相应的营业执照(自然人除外)；
2.具有独立承担民事责任的能力(18周岁以上)；
3.具有机械租赁或建设材料生产出售相关资质(自然人除外)；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(自然人除外)；
5.在经营活动中无违法犯罪记录(可提供相关承诺)；
6.机械租赁企业近三年无安全事故发生(个体户、自然人除外)；
注:(1)机械类:由项目业主协调提供场地、用电用水，要求机械出租企业或个人近三年无机械事故发生，无债权债务纠纷，经营范围要满足项目施工对机械设备的要求，机械操作人员要有相应的机械操作证，中选供应商提供的机械及操作手必须购买安全意外保险。在租用期发生机械故障，由出租方负责维修维护，不能影响招聘方施工进度；
(2)机具类:(五金店/门市部)要有相应的营业执照，要有产品合格证，无债权债务纠纷。个人近三年无安全事故发生，在租用时间内，由招聘方做好日常的维护保养，如出现无法修复的故障，由出租方重新提供机具；
(3)供应商所提供的租赁机械、机具需要提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
(4)供应商在报价时明确机械，机具租赁计价方式(需注明出场费用及转运费用)。
(二)商务要求
履约时间:6个月(具体以项目工期为准)；
履约地点:陕州区西张村镇宜村、东沟村；
付款方式:工程项目完工经验收合格后支付合同100%(乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算，财政资金到账后进行支付)；
其他要求:
(1)出租方必须确保供应货物的质量，因货物出现质量问题造成的损失全部由出租方承担赔偿，并承担相应的法律责任；
(2)出租方供应货物时采购单位将派人到基地现场对照各项标准初验后才能装车启运；
(3)运输要求:满足常规的货物运输技术要求，并按照采购方要求将货物运送到指定地点；
(4)售后要求:提供7天24小时售后服务，配置固定的售后服务电话，接到采购人售后服务通知应在6小时内响应，24个小时内抵达现场处理问题，72小时内根据实际情况对采购人的售后要求进行处理，并提供可靠的保障措施，以保证所有设备的质量；   
①出租方所供设备必须是符合或优于国家和行业相关标准，能正常运行的设备，否则，采购单位不予验收；
②若因产品质量问题所造成的损失损害由出租方承担全部责任；
(5)验收标准:严格按照政府采购相关法律法规、本项目采购文件和采购合同的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。
四、公告、报价时间及报价方式
(一)公告时间
2026年9月3日至2026年9月8日，公告期间有意向的供应商可以自行前往村村民委员会了解相关情况，或者通过电话咨询项目相关情况。
(二)报价时间
[bookmark: _GoBack]2026年9月15日18点前。
(三)报价方式
1.网络报名时需将信用承诺、营业执照复印件(企业或个体户提供)、企业法定代表人(或负责人)身份证复印件资料扫描发送至报价邮箱:394369180@qq.com
2.需提交的资质材料:报价单、信用承诺、营业执照复印件(企业或个体户需提供)、法定代表人(或负责人)身份证复印件及受托人身份证复印件；
邮寄地址:三门峡市陕州区西张村镇人民政府
收件人:陈江波
注:企业或个体户提供的纸质材料均须加盖公章并密封(密封笺也须加盖公章)；以个人方式报名的，提供的纸质资料要签名按手印并密封(密封笺须按手印)。
五、其他事项
1.在询价比价过程中，遇到报价过程中出现恶意报价(明显低于市场报价的85%)的情况，通过召开村两委及项目理事会会议，提出本次报价可能出现风险的情况，听取村两委委员及项目理事会的意见，根据询价意见，由项目理事会通知其报价方，再次进行确定，如果在确定的基础上，报价方愿意在规定标准、质量、规格的情况下，维持原报价，继续进行下一项流程。
2.询价比价工作根据询价比价公告要求，对报价商进行资格审核和数据统计，询价小组将询价综合评分的情况上报项目理事会，项目理事会召开专题会议研讨询价结果，形成询价比价初步意见上报村两委。
3.召开询价比价会议
询价比价公告期满后，村两委组织召开询价比价工作会议，项目村村委委员参加，镇项目负责人、镇纪委负责人、项目理事会成员列席。会议主要听取询价比价工作汇报和询价比价情况，采用村两委委员举手表决方式，确定供应商，确定后的供应商名单在镇村公开栏进行公示，公示无异议后签订合同。
6、 询价比价结果运用
采购租赁数量最终以项目实际实施工程量确定。
七、联系人及联系方式
陈江波 18839873099
张建华 13939829862

附件1:机械租赁报价表
附件2:工程主材料报价表
附件3:专业技术人员报名登记表


三门峡市陕州区西张村镇人民政府
2026年9月3日




附件1：
三门峡市陕州区西张村镇2026年中央预算内以工代赈项目
机械租赁报价表
	序号
	设备
名称
	制造
单位
	规格
型号
	数量
(台)
	月租费(元)/月
	进出场费(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


以上报价:
1、月租赁用包含设备进出场费和司机工资费用；
2、月租费包含设备的维修保养等相费用；
3、以上费用均包含租赁税金。



报价单位:
报 价 人:
联系电话:
日    期:    年 月  日



附件2:
三门峡市陕州区西张村镇2026年中央预算内以工代赈项目
工程主材料报价表
	序号
	材料名称
	产品规格型号
	单位
	材料单价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



1.以上报价为参考价格，具体价格以最终合同为准。
2.报价有效期为30天。
3.运费、包装费和其他费用均包含在报价中。
4.以上费用均包含装卸费、运费及税金。



报价单位:
报 价 人:
联系电话:
日    期:    年  月  日


附件3:

三门峡市陕州区西张村镇2026年中央预算内以工代赈项目
  专业技术人员报名登记表
	姓名
	性别
	年龄
	身份证号
	职称
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



附件1：身份证复印件
附件2：职称复印件




日    期:    年  月  日
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